МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет прикладной математики, информатики и механики

Кафедра математического обеспечения ЭВМ

УТВЕРЖДАЮ

заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д.т.н., проф. Абрамов Г.В.

13.11.2019 г.

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

Нанаева Максима Руслановича

*фамилия, имя, отчество*

1. Тема работы «Создание информационного сайта кафедры» утверждена решением ученого совета факультета ПММ от 13 ноября 2019 г, протокол №0605-3.

2. Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Технологии разработки программного обеспечения и компьютерной обработки данных».

3. Срок сдачи законченной работы 16 июня 2020 г.

4. Календарный план:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Структура ВКР | Сроки выполнения | Примечание |
| 1 | Введение | 13.11.2019-16.11.2019 | Выполнено |
| 2 | 1. Анализ подходов разработки сайтов учебных заведений | 16.11.2019-17.11.2019 | Выполнено |
| 3 | 1.1. Выбор программных средств разработки сайтов | 17.11.2019-27.11.2019 | Выполнено |
| 4 | 1.2. Выбор системы управления базой данных | 27.11.2019-06.12.2019 | Выполнено |
| 5 | 1.3. Математическая модель распределения нагрузки. | 06.12.2019-18.12.2019 | Выполнено |
| 6 | 2. Разработка сайта кафедры | 18.12.2019-29.12.2019 | Выполнено |
| 7 | 2.1. Задача распределения нагрузки | 29.12.2019-10.01.2020 | Выполнено |
| 8 | 2.2. Разработка структуры базы данных | 10.01.2020-26.01.2020 | Выполнено |
| 9 | 2.3. Создание проекта | 26.01.2020-11.02.2020 | Выполнено |
| 10 | 2.4. Контроллеры и их методы | 11.02.2020-03.03.2020 | Выполнено |
| 11 | 2.5. Аутентификация и авторизация | 03.03.2020-22.03.2020 | Выполнено |
| 12 | 2.6. Представления | 22.03.2020-21.04.2020 | Выполнено |
| 13 | Результаты | 21.04.2020-05.05.2020 | Выполнено |
| 14 | Заключение и выводы | 05.05.2020-12.05.2020 | Выполнено |
| 15 | Список использованных источников | 12.05.2020-20.05.2020 | Выполнено |
| 16 | Приложения | 20.05.2020-05.06.2020 | Выполнено |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обучающийся | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | М.Р. Нанаев |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Г.В. Абрамов |